|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo techtrol.jpg | | **MINUTA DE REUNIÓN** | | | **ASUNTO:**  Avances de Modulo APP Web Techtrol | | | **REUNIÓN Nº 02**  **FECHA DE REUNION**: 08/12/2014 | | **PÁGINA:** 1 de1 | |
| **HORA INICIO**: 9:00 a.m. | | | **HORA FINAL**: 05:15pm | | |  |  | | | |  |
| **PARTICIPANTES**: Linda Perez, Edgar Tovar y Edison Medina | | | | | | | | | | | |
| **Nº** | **PUNTOS TRATADOS** | | | **COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS** | | | | | **RESPONSABLES** | | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| 1.  2. | **Publicación de Website migrado y posicionamiento en Google**  Colocar en producción el website Techtrol actualmente migrado y configurar el posicionamiento en Google.  **Avances de Modulo App Web Techtrol.**  Modulo integrado en la página web de Techtrol con el fin de Registrar Clientes, Contratos, Solicitudes de Servicios, Saldos de Cuenta, Control de pagos, entrega de equipos y otros. | | | 1. Publicar [www.techtrol.com.ve](http://www.techtrol.com.ve) en el nuevo servidor web. Realizar el cambio de dominio. 2. Configurar posicionamiento de Website en Google.    1. Configuración de palabras.    2. Configuración de nombres de imágenes. 3. Desarrollo de App Web para Proceso de Nuevos Clientes    1. Crear automáticamente un cliente en AppWeb desde CRM.    2. Importar desde Profit Plus datos de la cotización.    3. Configuración de la nota detalle de productos/servicios (nota de entrega equipos) de almacén.    4. Configuraciones de notificaciones Almacen y PMO.    5. Configuración de aceptación y retiro de equipos.    6. Configuración de traslados de almacenes en Profit.    7. Configuración de calificación de ejecución de la obra. 4. Desarrollo de Solicitud de Servicio, sección Falla de Sistema    1. Configuración de formulario principal de registro de fallas, a través de un mapa de selección de dispositivo con falla.    2. Establecer catálogo de servicio (detalles de fallas).    3. Visualizar históricos de reclamos x cámara.    4. Visualizar históricos de técnicos x falla.    5. Reportes por fechas, reportes por prioridad y reportes por estatus.    6. Configuración de campos para colocar estimación de gatos. | | | | | Linda Perez/ Edison Medina  Linda Perez/ Edison Medina  Linda Perez | | Diciembre 2014  Febrero 2015 |